河北邢钢科技有限公司

邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标

资格预审文件

| 工程名称 | ： | 邢钢转型升级搬迁改造项目 |
| --- | --- | --- |
| 招标人 | : | 河北邢钢科技有限公司 |

二〇二三年二月

目  录

第一部分  总      则

第二部分  投标申请人资格预审须知

第三部分  资格预审申请书格式

第一部分    总     则

一、总则

1. 邢钢转型升级搬迁改造项目公司已批准实施，为确保工程工期和质量，合理控制投资，经研究决定，采用公开招标。

2.招标人将对本工程投标申请人进行资格预审。投标申请人可对本次招标工程提出资格预审申请。

二、工程概况

3.1工程综合说明

3.1.1工程名称：邢钢转型升级搬迁改造项目

3.1.2建设单位：河北邢钢科技有限公司

3.1.3工程地点：威县高新技术产业开发区

3.1.4建设规模: 建成后年产铁165万吨、钢225万吨、钢材213万吨。

3.1.5投资规模：约126亿元

3.2资金来源：企业自筹

3.3发包方式：由投标申请人自行填报（招标人已委托进行施工设计）

三、工程招标范围及要求：

4.1工程质量要求：合格。

4.2建设工期：

预计开工日期：2023年4月；工期420 日历天。

4.3发包范围：邢钢转型升级搬迁改造项目的采购（或甲方供应设备、材料）、施工、安装、调试（或配合调试）、保修等工程承包。

4.3.1工程内容：主要建设3套HIsmelt熔融还原炉、2座500t白灰窑、1座全封闭自动化原料场，3座100吨电炉、3座100吨LF精炼炉、2座100吨RH真空精炼炉、2台方坯连铸机、2台矩形坯连铸机，2条高速线材生产线、2条棒材生产线、1条大盘卷生产线、1条开坯生产线及配套的抛丸、探伤、修磨设施，2套2500吨/年电渣炉，3套4万m3/小时节能型制氧机组，1座220kV变电站、4座110kV变电站，1条钢渣一二次处理生产线，线材精制生产线、废钢处理以及配套的仓储、机修、检化验、热力、给排水、燃气、通风除尘、供配电、脱硫脱硝、余热回收利用等设施。

4.4 现场情况：已具备开工条件。

第二部分  投标申请人资格预审须知

一、投标资格条件要求

5.投标资格条件

5.1参加投标资格预审的投标申请人应当具备独立法人资格、建设行政主管部门核发的相应工程建设工程承包资质（详见邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标资格预审申请表，可申请一个或多个单元），且具备承担招标工程的能力。

5.2参加资格预审的投标申请人应当并具备同类工程施工经验。拟派项目经理为一级建造师，并不得再担任其他项目的项目经理，具有同类工程施工经历。

5.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目预审，

5.4本项目不接受联合体投标。

5.5资格预审文件的获取

5.5.1 凡有意参加投标资格预审者，请于2023年2月11日至2023年2月20日（法定公休日、法定节假日除外），每日8：30～11：30、14：30～17：30携带营业执照副本、资质证书副本、法定代表人证明书、法人身份证或授权委托书（一个投标人只允许受权一个代理人)、委托代理人身份证等证件原件和加盖公章的复印件1套，到邢台钢铁有限责任公司办公楼703室购买投标资格预审文件。

5.5.2 投标资格预审文件售价人民币1000元，现金支付招标人财务部，售后不退。

二、投标人提交的资格预审申请书中应包括下列资料：

6.参加资格预审的投标申请人所提交的资格预审申请书应包括下列资料：

6.1邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标资格预审申请表；

6.2企业营业执照复印件；

6.3企业资质证书复印件；

6.4企业近五年同类工程业绩情况及相应的工程合同复印件（特别是钢铁行业）；

6.5拟派项目经理、项目总工情况及近五年同类工程业绩；

6.6拟派项目经理、项目总工相关资质证书复印件；

6.7拟管理和执行本合同人员情况，包括施工现场或不在施工现场的管理人员、技术负责人以及项目班子成员；

6.8投标申请人认为有必要提供的其它资料；

6.9法定代表人授权书原件。

近五年同类工程为：2018年1月至2022年12月时间范围内的工程。

三、资格预审申请书资料的有效性

7.投标申请人资格预审申请书提供的全部资料应当准确详细，以便招标人做出正确的判断。

资格预审申请书中要求提供的资料应全面、准确，未按本须知要求在预审申请书中提供复印件的按未提供相应申请材料处理。

8.资格预审将完全依据资格预审文件对资格预审申请书中提供的资料或者应招标人要求，对所报资格预审申请书的澄清进行审查。如果没有按要求在资格预审申请书中提供具体证明材料，可能将导致资格预审不合格。

四、资格预审申请书的份数和签署

9.资格预审申请书的份数

9.1资格预审申请书1份正本，3份副本。

9.2资格预审申请书的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在资格预审申请书封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.资格预审申请的签署

资格预审申请书封面（或扉页）应加盖投标申请人公章并经法定代表人签字或盖章。

五、资格预审申请书的递交

11.资格预审申请书的装订、密封和标志

11.1资格预审申请书和有关资料必须装订成册，按本须知要求签署后密封；

11.2密封袋的密封处加盖密封章（单位公章），封面上应注明“河北邢钢科技有限公司邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标资格预审申请书”字样。

12.资格预审申请书的递交

12.1资格预审申请书在2023年3月2日18:00以前送达，电子版发送至邮箱:hanyanggangtie1128@126.com ；

12.2送达地点：邢台钢铁有限责任公司办公楼711室；

地址：河北省邢台市钢铁南路262号

联系人：柳万超

电  话：19831968738  0319-2044188

12.3逾期送达、未送达指定地点、未按照预审文件要求密封和标注的资格预审申请书将被拒绝并退回给投标申请人，其资格预审资格将被取消；

12.4未递交资格预审申请书的，视为放弃参与审查和投标资格；

12.5资格预审申请书不予退还，招标人及参与审查人员应对投标申请人所提交的资格预审申请书内容予以保密。

六、资格预审审查

13.审查机构

13.1资格预审的审查由招标人组建的审查机构负责，成员为7人。

13.2审查机构成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德。

14.审查原则

根据国家有关工程建设招标投标的相关法律、法规、规章和方针、政策，结合本工程的特点，遵循公平、公正、客观、准确的原则，选择具有相应资质、良好信誉和能力的投标申请人参加投标。

15.审查程序

15.1符合性审查，审查资格预审申请书的完整性；

15.2对资格预审必要合格条件进行审查；

15.3对通过必要合格条件审查的投标申请人，进行资格预审附加合格条件的审查；

15.4审查机构对投标申请人按得分进行排名；

15.5确定合格投标人；

15.6编制资格审查报告，并由审查机构所有人员会签。

七、通知与确认

16.只有资格预审合格的投标申请人才能参加本工程项目的投标。

17.招标人保留的权利

资格预审结束后，如需要，开标前招标人将会对入围的潜在投标人进行实地考察和对有关资料进行核查，一旦发现有弄虚作假现象或其他不实情况，其投标资格将被取消。

18．资格预审结果通知

18.1招标人将在邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标前向所有通过资格预审的投标申请人发出《资格预审合格通知书》。

18.2凡资格预审合格被允许参加投标的申请人，在领取资格预审合格通知书的同时，购买招标文件及相关资料，招标文件售价人民币10000元/套，现金支付招标人财务部，售后不退。

第三部分  资格预审申请书格式

河北邢钢科技有限公司

邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标

资格预审申请文件

| 申请人： | （盖单位章） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | （签字或盖章） |
| 申请日期： | 年 月 日 |  |

目  录

一、邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标资格预审申请表

二、企业营业执照复印件

三、企业资质等级证书复印件

四、企业近五年同类工程业绩及相应的工程合同复印件

五、拟派项目经理、项目总工情况及近五年同类工程业绩

六、拟派项目经理、项目总工相关资质证书复印件

七、拟管理和执行本合同人员情况

八、投标申请人认为有必要提供的其它资料

九、法定代表人授权书原件

一、邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标资格预审申请表

二、企业营业执照复印件

三、企业资质证书复印件

（含安全生产许可证）

四、企业近五年同类工程业绩及相应的工程合同复印件

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 建筑规模 | 开竣工日期 | 合同金额 | 质量标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（后附合同复印件及中标公示信息）

五、拟派项目经理情况及近五年同类工程业绩

| 项目经理姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 身体状况 |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |
| 担任项目经理完成的工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设地点 | 建筑规模 | 开竣 工日期 | 合同金额 |  | 质量标准 |  | 合同履 约情况 |

拟派项目总工情况及近五年同类工程业绩

| 项目总工姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 身体状况 |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |
| 担任项目总工完成的工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设地点 | 建筑规模 | 开竣 工日期 | 合同金额 |  | 质量标准 |  | 合同履 约情况 |

六、拟派项目经理、项目总工相关资质证书复印件

七、拟管理和执行本合同人员情况

拟管理和执行本合同人员情况

| 姓名 | 职务 | 职称 | 在本工程中拟担任的工作 | 主要经验及承担的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（按专业、管理类别和在现场的、不在现场的列明）

注：后附拟管理和执行本合同人员的职称证、岗位证书的复印件。

八、投标申请人认为有必要提供的其它资料

（包括：ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证以及获奖情况等）

九、法定代表人签署授权委托书原件

本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加河北邢钢科技有限公司邢钢转型升级搬迁改造项目工程建设招标资格预审活动。代理人在资格预审过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          性别：        年龄：     身份证号：

单位：            部门：        职务：

投标法人单位公章：

法定代表人印鉴：

- 日期：_____年____ 月____ 日